Приложение 1

к постановлению администрации

Старооскольского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения**

**Старооскольского городского округа»**

**(ΙΙ этап на период 2021-2026 годы)**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного**  **результатов по годам реализации** | | | | | |
| **начало** | **завер-шение** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 2021 год | 2026 год | Департамент строительства и архитектуры (далее - ДСиА);  департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - департамент ЖКХ);  управление социальной защиты населения (далее– УСЗН); департамент финансов и бюджетной политики  (далее – ДФиБП);  департамент имущественных и земельных отношений (далее – ДИиЗО);  МКУ  «Управление жизнеобеспече-нием и развитием городского округа» (далее – МКУ «УЖиРГО»);  МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»);  муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольское городское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства» (далее – МБУ «СГМПО КХ») | Уровень содержания улично-дорожной сети в соответствии с правилами благоустройства, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество автобусов, задействованных на маршрутных перевозках по муниципальному заказу, единиц | 430 | 420 | 410 | 318 | 300 | 300 |
| Открытие новых маршрутных направлений, количество маршрутов | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Построено дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 | 0 |
| Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог, км | 54,08 | 61,53 | 16,63 | 28,13 | 9,7 | 4,0 |
| Количество отремонтированных дворовых территорий, дворовых территорий | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано инициативных проектов, в том числе наказов, шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано инициативных проектов и наказов, шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано проектов в рамках проекта «Решаем вместе», шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 1  «Содержание дорожного хозяйства» | 2021 год | 2026 год | Департамент  ЖКХ | Уровень содержания улично-дорожной сети в соответствии с правилами благоустройства, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное  мероприятие 1.1.3.  Организация мероприятий, относящихся к безопасности дорожного движения, содержание элементов обустройства автомобильных дорог | 2021 год | 2026 год | Департамент ЖКХ;  МКУ «УЖиРГО» | Уровень обеспечения безопасности дорожного движения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Реконструировано светофорных объектов, шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.4.  Содержание улично-дорожной сети Старооскольского городского округа | 2021 год | 2026 год | Департамент ЖКХ;  МБУ  «СГМПО КХ» | Уровень содержания улично-дорожной сети в соответствии с правилами благоустройства, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1.5.  Охрана мостовых сооружений в целях проведения антитеррористических мероприятий | 2022 год | 2022 год | Департамент ЖКХ;  МКУ «УЖиРГО» | Количество мостовых сооружений, подлежащих охране, шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.6.  Ежемесячная выплата работникам, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины | 2023 год | 2023 год | Департамент ЖКХ;  МБУ  «СГМПО КХ» | Уровень обеспечения выплат работникам, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 2021 год | 2026 год | ДСиА;  УСЗН;  ДИиЗО;  ДФиБП | Количество автобусов, задействованных на маршрутных перевозках по муниципальному заказу, единиц | 430 | 420 | 410 | 318 | 300 | 300 |
| Открытие новых маршрутных направлений, количество маршрутов | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1.1.  Открытие 8 новых маршрутов, из них 7 - пригородных в сельские населенные пункты | 2021 год | 2026 год | ДСиА | Доля населения, проживающего в сельской местности, не обеспеченного транспортным сообщением с административным центром, % | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Основное мероприятие 2.1.2.  Обеспечение равной доступности транспортных услуг жителям сельской местности путём субсидирования перевозчиков, обслуживающих пригородные маршруты с низким пассажиропотоком и фиксированным тарифом, возмещение недополученных доходов на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | 2021 год | 2026 год | ДФиБП;  ДСиА | Выполнено рейсов по пригородным маршрутам, рейсов | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытие маршрутов по регулируемым тарифам, количество маршрутов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объем выполненных рейсов по пригородным маршрутам к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни, % | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Основное мероприятие 2.2.1.  Проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа | 2021 год | 2026 год | ДСиА | Привлечение подвижного состава для обслуживания пассажирских перевозок, единиц | 330 | 340 | 340 | 318 | 300 | 300 |
| Основное мероприятие 2.3.1.  Предоставление субсидии МБУ «Пассажирское» на выполнение муниципального задания и иные цели | 2021 год | 2026 год | ДСиА | Выполнение рейсов школьными автобусами, тыс. рейсов | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Основное мероприятие 2.3.2.  Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозки льготной категории граждан | 2021 год | 2026 год | УСЗН;  ДСиА | Количество маршрутов, осуществляющих перевозки льготной категории граждан, количество маршрутов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3.3.  Приобретение подвижного состава в количестве 32 единиц для организованной перевозки групп детей | 2021 год | 2026 год | ДИиЗО | Количество школьных автобусов со сроком эксплуатации до 10 лет, единиц | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Основное мероприятие 2.4.1.  Проведение специальных мероприятий по контролю за работой пассажирского транспорта | 2021 год | 2026 год | ДСиА | Регулярность движения автобусов по городским и пригородным маршрутам, % | 98,5 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Основное мероприятия 2.4.2.  Обеспечение выполнения работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажира и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 2024 год | 2024 год | ДСиА | Осуществление пассажиро-перевозок, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5.2.  Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по обеспечению деятельности по перевозке пассажиров, багажа, грузов воздушным транспортом на территории Старооскольского городского округа (АО «Аэропорт Старый Оскол») | 2021 год | 2026 год | ДСиА | Уровень обеспечения бесперебойной работы АО «Аэропорт Старый Оскол», % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Основное мероприятия 2.6.2. Разработка проекта организации дорожного движения на улично-дорожную сеть Старооскольского городского округа | 2025 год | 2026 год | ДСиА | Проект организации новой маршрутной сети, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Старооскольском городском округе» | 2021 год | 2026 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Построено дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 | 0 |
| Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог, км | 54,08 | 61,53 | 16,63 | 28,13 | 9,7 | 4,0 |
| Количество отремонтированных дворовых территорий, дворовых территорий | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано инициативных проектов, в том числе наказов, шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано инициативных проектов и наказов, шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано проектов в рамках проекта «Решаем вместе», шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1.1.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог и проездов | 2021 год | 2026 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Устройство светофорного объекта, шт. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Устройство светофорных объектов Т 7, шт. | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Количество изготовленной проектно-сметной документации,  шт. | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Построено дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 | 0 |
| Проект «Устройство светофорных объектов на пересечении проспекта Губкина и бульвара Дружбы; улиц Майская, Богатырская и Михайловская города Старый Оскол к 15 августа 2023 года» | 2023 год | 2023 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Оборудование 2 светофорных объектов на пересечении проспекта Губкина и бульвара Дружбы; улиц Майская, Богатырская и Михайловская города Старый Оскол с установкой не менее 44 единиц транспортных и пешеходных светофоров, к 15 августа 2023 года, шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.1.  Капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог и проездов, мостов | 2021 год | 2026 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог, км | 54,08 | 37,9 | 0,4 | 20,7 | 5,1 | 4,0 |
| Приведение автодорог к нормативным требованиям,  тыс. кв. м | 27,4 | 15,6 | 24,8 | 33,9 | 19,1 | 18,8 |
| Основное мероприятие 3.2.2.  Проект «Дорожная сеть» | 2021 год | 2021 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках проекта «Дорожная сеть», км | 10,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект «Ремонт автомобильных дорог Старооскольского городского округа в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году» | 2021 год | 2021 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Приведение в нормативное состояние дорожных покрытий автодорог и соответствующих требованиям безопасности дорожного движения 12 автомобильных дорог Старооскольского городского округа, км. | 10,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2021 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий, дворовых территорий | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.4.  Реализация инициативных проектов, в том числе наказов | 2021 год | 2021 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Реализовано инициативных проектов, в том числе наказов, шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.5.  Реализация проектов «Решаем вместе», инициативных проектов и наказов | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Реализовано инициативных проектов и наказов, шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано проектов в рамках проекта «Решаем вместе», шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации инициативных проектов и наказов, км | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации проекта «Решаем вместе», дворовых территорий | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлено остановочных павильонов в рамках проекта «Решаем вместе», шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации проекта «Решаем вместе», км | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.1.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома №3а микрорайона Весенний города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.2.  Ремонт автомобильных дорог по улицам Зеленая, Молодежная в селе Озерки Старооскольского городского округа | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации инициативных проектов и наказов, км | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.3.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 9 микрорайона Юбилейный города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.4.  Ремонт автомобильных дорог по улице Кладовая в селе Каплино Старооскольского городского округа | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации инициативных проектов и наказов, км | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.5.  Ремонт автомобильной дороги по улице Крайняя в городе Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации инициативных проектов и наказов, км | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.6.  Ремонт автомобильной дороги по переулку Деревянова в городе Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации инициативных проектов и наказов, км | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.7.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 15 микрорайона Макаренко города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.8.  Ремонт автомобильной дороги по 2-му переулку Тракторный в городе Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации инициативных проектов и наказов, км | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.9.  Капитальный ремонт дворовой территории жилых домов № 1, №1а, №3 переулка Стадионный города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.10.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 10 микрорайона Парковый города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.11.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 22 микрорайона Парковый города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.12.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 35 микрорайона Лебединец города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.13.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 6 микрорайона Приборостроитель города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.14.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 21 микрорайона Приборостроитель города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.15.  Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 19 микрорайона Приборостроитель города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов и наказов, дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.16.  Ремонт автомобильной дороги по улице Ключевая в городе Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации инициативных проектов и наказов, км | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.17.  Капитальный ремонт дворовой территории жилых домов № 5, №6, № 7 микрорайона Рудничный города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации проекта «Решаем вместе», дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.18.  Ремонт автомобильной дороги между домами № 75А, № 61 проспект Комсомольский города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках реализации проекта «Решаем вместе», км | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.19.  Установка остановочных павильонов в РИЗ "Казацкий" города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Установлено остановочных павильонов в рамках проекта «Решаем вместе», шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.5.20.  Капитальный ремонт дворовой территории жилых домов № 19, № 20, № 21 микрорайона Степной города Старый Оскол | 2022 год | 2022 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Количество отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации проекта «Решаем вместе», дворовых территорий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.6.  Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 2022 год | 2025 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км. | 0 | 18,43 | 16,23 | 7,43 | 4,60 | 0 |
| Количество приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Проект «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Старооскольского городского округа в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году» | 2023 год | 2023 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Приведение в нормативное состояние дорожных покрытий автодорог и соответствующих требованиям безопасности дорожного движения 14 автомобильных дорог Старооскольского городского округа, км | 0 | 0 | 16,23 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 2021 год | 2026 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Основное мероприятие 4.1.1.  Обеспечение функций МКУ «УКС» | 2021 год | 2026 год | ДСиА;  МКУ «УКС» | Уровень выполнения показателей конечного результата муниципальной программы, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

».