РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» марта 2020 г.                                                                                                     № 520

г. Старый Оскол

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714

#### В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря               2019 года № 327  «О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:

1.	Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 29 марта 2018 года № 493, от 24 октября 2018 года № 2478, от 05 февраля 2019 года № 331, от 29 марта 2019 года № 907, от 07 августа 2019 года № 2306, от 19 сентября               2019 года № 2806) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.	Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа                                  (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 101 108,1 тыс. рублей; 2019 год – 341 859,8 тыс. рублей; 2020 год – 43 331,9 тыс. рублей; 2021 год – 284 712,7 тыс. рублей; 2022 год – 91 379,3 тыс. рублей; 2023 год – 68 400,0 тыс. рублей; 2024 год – 82 080,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 576 926,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 67 894,1 тыс. рублей; 2019 год – 118 779,2 тыс. рублей; 2020 год – 35 359,0 тыс. рублей; 2021 год – 166 936,7 тыс. рублей; 2022 год – 82 504,2 тыс. рублей; 2023 год – 47 933,3 тыс. рублей; 2024 год – 57 520,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств областного бюджета составит 62 895,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 18 047,8 тыс. рублей; 2019 год – 4 949,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 473,3 тыс. рублей; 2021 год – 6 955,7 тыс. рублей; 2022 год – 3 437,7 тыс. рублей; 2023 год – 12 741,8 тыс. рублей; 2024 год – 15 290,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – бюджет городского округа) 99 743,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10 110,8 тыс. рублей; 2019 год – 31 041,4 тыс. рублей; 2020 год – 4 333,0 тыс. рублей; 2021 год – 36 881,0 тыс. рублей; 2022 год – 382,0 тыс. рублей; 2023 год – 7 724,9 тыс. рублей; 2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств иных источников составит 273 306,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 5 055,4 тыс. рублей; 2019 год – 187 090,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 166,6 тыс. рублей; 2021 год – 73 939,3 тыс. рублей; 2022 год – 5 055,4 тыс. рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей |
| --- | --- |

».

1.2.	Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

В составе подпрограммы 1 будут реализованы следующие проекты:

- Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе Старый Оскол.

- Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец.

- Благоустройство сквера «Воинской Славы».

- Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район                          ДК «Комсомолец».

- Комплексное благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый Оскол.

- Создание рекреационной зоны в мкр. Зеленый Лог, район ручья Рудка.

- Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район храма преподобного Сергия Радонежского.

- Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы».».

1.3.	Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств        федерального бюджета – 576 926,5 тыс. рублей, за счет средств областного                 бюджета – 62 895,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 99 743,0 тыс. рублей, за счет иных источников – 273 306,7 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Государственные внебюджетные источники | Иные источни-ки | Всего |
| 2018 год | 67 894,1 | 18 047,8 | 10 110,8 | 0,0 | 5 055,4 | 101 108,1 |
| 2019 год | 118 779,2 | 4 949,2 | 31 041,4 | 0,0 | 187 090,0 | 341 859,8 |
| 2020 год | 35 359,0 | 1 473,3 | 4 333,0 | 0,0 | 2166,6 | 43 331,9 |
| 2021 год | 166 936,7 | 6 955,7 | 36 881,0 | 0,0 | 73939,3 | 284 712,7 |
| 2022 год | 82 504,2 | 3 437,7 | 382,0 | 0,0 | 5 055,4 | 91 379,3 |
| 2023 год | 47 933,3 | 12741,8 | 7 724,9 | 0,0 | 0,0 | 68 400,0 |
| 2024 год | 57 520,0 | 15 290,1 | 9 269,9 | 0,0 | 0,0 | 82 080,0 |

Объем финансового обеспечения муниципальной программы может в течение периода ее действия корректироваться с учетом стратегии, государственной программы Белгородской области, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов всех уровней и финансовых планов хозяйствующих субъектов на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения г. Старый Оскол» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 101 108,1 тыс. рублей; 2019 год – 341 859,8 тыс. рублей; 2020 год – 43 331,9 тыс. рублей; 2021 год – 284 712,7 тыс. рублей; 2022 год – 91 379,3 тыс. рублей; 2023 год – 68 400,0 тыс. рублей; 2024 год – 82 080,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 576 926,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 67 894,1 тыс. рублей; 2019 год – 118 779,2 тыс. рублей; 2020 год – 35 359,0 тыс. рублей; 2021 год – 166 936,7 тыс. рублей; 2022 год – 82 504,2 тыс. рублей; 2023 год – 47 933,3 тыс. рублей; 2024 год – 57 520,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств областного бюджета составит 62 895,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 18 047,8 тыс. рублей; 2019 год – 4 949,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 473,3 тыс. рублей; 2021 год – 6 955,7 тыс. рублей; 2022 год – 3 437,7 тыс. рублей; 2023 год – 12 741,8 тыс. рублей; 2024 год – 15 290,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств бюджета городского округа составит 99 743,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10 110,8 тыс. рублей; 2019 год – 31 041,4 тыс. рублей; 2020 год – 4 333,0 тыс. рублей; 2021 год – 36 881,0 тыс. рублей; 2022 год – 382,0 тыс. рублей; 2023 год – 7 724,9 тыс. рублей; 2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет средств иных источников составит 273 306,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 5 055,4 тыс. рублей; 2019 год – 187 090,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 166,6 тыс. рублей; 2021 год – 73 939,3 тыс. рублей; 2022 год – 5 055,4 тыс. рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей |
| --- | --- |

».

1.4.2. Первый абзац раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 576 926,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –                 62 895,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа –                 99 743,0 тыс. рублей, за счет иных источников – 273 306,7 тыс. рублей.».

1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1 (цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)

В составе подпрограммы 1 будут реализованы следующие проекты:

Проект «Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе Старый Оскол», срок реализации проекта с 09 июля 2018 года по 26 ноября 2019 года.

Цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды на территории набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе Старый Оскол путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории площадью не менее 2000 кв.м к концу ноября 2019 года.

Результат проекта – благоустроенная территория набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе Старый Оскол (пешеходной зоны) протяженностью не менее 2,4 км.

Ресурсное обеспечение проекта – 100 000 тыс. рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет иных источников. В 2019 году финансирование работ по реконструкции набережной реки Оскол составило 39 000 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец», планируемый срок реализации с 11 марта 2019 года по 31 января 2020 года.

Планируемая цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в г. Старый Оскол в мкр. Молодогвардеец на территории сквера «Лунный» общей площадью 0,8 га к концу января 2020 года.

Планируемый результат проекта – благоустроенная территория сквера «Лунный» общей площадью 0,8 га в мкр.  Молодогвардеец в городе Старый Оскол.

Планируемое ресурсное обеспечение проекта составляет                                10 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –                       7 674,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 319,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 2007,0 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство сквера «Воинской Славы», планируемый срок реализации с 11 марта 2019 года по 31 января 2020 года.

Планируемая цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в г. Старый Оскол на территории сквера «Воинской Славы» (пересечение улицы Комсомольская и улицы Пролетарская) общей площадью 0,4 га к концу января 2020 года.

Планируемый результат проекта – благоустроенная территория сквера «Воинской Славы» (пересечение улицы Комсомольская и улицы Пролетарская) общей площадью 0,4 га.

Планируемое ресурсное обеспечение проекта составляет                              7000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 371,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 223,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 1 404,9 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район                 ДК «Комсомолец», планируемый срок реализации с 11 марта 2019 года по                       31 января 2020 года.

Планируемая цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в г. Старый Оскол путем выполнения комплексных мероприятий на территории рекреационной зоны общей площадью 3,7 га в мкр. Парковый в районе ДК «Комсомолец» к концу января 2020 года.

Планируемый результат проекта – благоустроенная территория рекреационной зоны общей площадью 3,7 га в мкр.  Парковый в районе                    ДК «Комсомолец».

Планируемое ресурсное обеспечение проекта составляет                              6536,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –                    5016,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 209,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 1311,1 тыс. рублей.

Проект «Комплексное благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый Оскол», планируемый срок реализации с 09 января 2019 года по            31 января 2020 года.

Планируемая цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в г. Старый Оскол путем реализации комплексных мероприятий по благоустройству 12 дворовых территорий жилых домов к концу января 2020 года.

Планируемый результат проекта – благоустроенные 12 дворовых территорий в городе Старый Оскол.

Планируемое ресурсное обеспечение проекта составляет                              97 000,0 тыс. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета – 74 437,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3 094,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 19 467,9 тыс. рублей.

Проект «Создание рекреационной зоны в городе Старый Оскол в микрорайоне Зеленый Лог, район ручья Рудка», планируемый срок реализации с         28 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Планируемая цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в г. Старый Оскол путем выполнения комплексных мероприятий на территории рекреационной зоны общей площадью 11,106 га в мкр. Зеленый Лог в районе ручья Рудка к концу 2019 года.

Планируемый результат проекта – благоустроенная территория рекреационной зоны общей площадью 11,106 га в мкр. Зеленый Лог в районе ручья Рудка.

Планируемое ресурсное обеспечение проекта составляет                               142 830,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 637,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 26,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 166,6 тыс. рублей, за счет иных источников –                          142 000,0 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район храма преподобного Сергия Радонежского», планируемый срок реализации с 09 января 2019 года по          31 декабря 2019 года.

Планируемая цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в г. Старый Оскол сквера в мкр. Дубрава, район храма преподобного Сергия Радонежского общей площадью 2,04 га к концу 2019 года.

Планируемый результат проекта – благоустроенная территория сквера общей площадью 2,04 га в мкр. Дубрава, район храма преподобного Сергия Радонежского в городе Старый Оскол.

Планируемое ресурсное обеспечение проекта составляет                              13 090,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 371,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 223,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 1 404,9 тыс. рублей, за счет иных источников – 6 090,0 тыс. рублей.

Проект «Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы», планируемый срок реализации с 01 апреля 2019 года по 31 декабря                  2019 года.

Планируемая цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды в г. Старый Оскол путем выполнения комплексных мероприятий на территории урочища «Ублинские горы» в г. Старый Оскол к 31 декабря 2019 года.

Планируемый результат проекта – созданная велолыжероллерная трасса протяженностью 3,5 км в урочище «Ублинские горы» в г. Старый Оскол к концу 2019 года.

Планируемое ресурсное обеспечение проекта составляет                                24769,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –                       19016,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 801,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 4951,6 тыс. рублей.».

1.5. Приложения 1, 3, 4, 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского городского округа.

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

главы администрации

Старооскольского городского округа	                                                    С.В. Гричанюк